PLAN PROJEKTU

Steamowo

Spis treści

1. Wstęp	3

2. Opis projektu	3

3. Struktura organizacyjna projektu	3

4. Role i odpowiedzialność	3

5. Harmonogram projektu	3

6. Kosztorys projektu	3

7. Zasoby projektu	3

8. Standardy i narzędzia w projekcie	3

9. Procesy zarządzania  9.1 Plan zarządzania konfiguracją	3

9.2 Plan zarządzania ryzykiem	3

9.3 Plan zarządzania testami	3

# 1. Wstęp

Niniejszy dokument opisuje plan realizacji projektu „Steamowo” – aplikacji desktopowej na wzór platformy Steam, wykonywanej w ramach przedmiotu Inżynieria Oprogramowania na Uniwersytecie Opolskim. Dokument określa cel projektu, role i odpowiedzialności, harmonogram, kosztorys, zasoby, stosowane standardy i narzędzia oraz procesy zarządzania konfiguracją, ryzykiem i testami.

# 2. Opis projektu

Steamowo to aplikacja desktopowa symulująca podstawową funkcjonalność sklepu z grami komputerowymi, wzorowana na platformie Steam. System składa się z dwóch komponentów: backendu w postaci REST API (ASP.NET Core, Entity Framework Core, SQL Server) oraz klienta desktopowego (WPF), komunikującego się z API poprzez protokół HTTP w formacie JSON.

Aplikacja umożliwia: rejestrację i logowanie użytkowników (z hashowaniem haseł), przeglądanie oferty sklepu wraz z okładkami gier, zakup gier za wirtualne środki gromadzone na koncie użytkownika, zarządzanie biblioteką posiadanych gier, zwrot zakupionej gry (o ile spełnione są określone warunki), przeglądanie historii transakcji oraz panel administratora pozwalający zarządzać ofertą sklepu (dodawanie, edycja i usuwanie gier).

Celem projektu jest zdobycie praktycznych umiejętności projektowania i implementacji aplikacji wielowarstwowej z podziałem na API i klienta, współpracującej z relacyjną bazą danych.

# 3. Struktura organizacyjna projektu

Projekt jest realizowany samodzielnie przez jedną osobę, która pełni jednocześnie wszystkie role projektowe wymienione w rozdziale 4. Ze względu na jednoosobowy skład zespołu nie występuje formalny podział na zespoły ani przepływ danych między zespołami. Postęp prac jest na bieżąco konsultowany z prowadzącym przedmiot w trakcie zajęć oraz konsultacji, które pełnią funkcję spotkań statusowych.

Poniższa tabela przedstawia zasady dokumentowania projektu - listę szablonów wykorzystywanych w projekcie wraz z osobą odpowiedzialną za ich wypełnienie. Ze względu na jednoosobowy skład zespołu każdy dokument wypełnia autor projektu.

| Szablon dokumentu | Odpowiedzialny za wypełnienie |
| --- | --- |
| Plan projektu - szablon.doc | Autor projektu (rola: Kierownik projektu) |
| Harmonogram projektu - szablon.mpp | Autor projektu (rola: Kierownik projektu) |
| Ryzyka projektu - szablon.xls | Autor projektu (rola: Kierownik projektu) |
| Specyfikacja wymagań - szablon.doc | Autor projektu (rola: Analityk) |
| Use case - szablon.doc | Autor projektu (rola: Analityk) |
| Analiza specyfikacji wymagań - szablon.doc | Autor projektu (rola: Analityk / Projektant) |
| Projekt systemu - szablon.doc | Autor projektu (rola: Projektant) |
| Opis wersji systemu - szablon.doc | Autor projektu (rola: Programista) |
| Test case - szablon.doc | Autor projektu (rola: Tester) |
| Formularz błędu / Baza błędów - szablon.xls | Autor projektu (rola: Tester) |
| Notatka ze spotkania / Plan spotkania - szablon.doc | Autor projektu (rola: Kierownik projektu) |

# 4. Role i odpowiedzialność

Ze względu na jednoosobowy skład zespołu wszystkie poniższe role są pełnione przez jedną osobę – autora projektu:
• Kierownik projektu – planowanie prac, harmonogramu, kontakt z prowadzącym przedmiot.
• Analityk – zbieranie i analiza wymagań, tworzenie specyfikacji wymagań i przypadków użycia.
• Projektant (architekt) – projekt architektury systemu, modelu danych, diagramów UML.
• Programista – implementacja API (ASP.NET Core) oraz klienta (WPF).
• Tester – przygotowanie i wykonanie przypadków testowych, prowadzenie bazy błędów.

# 5. Harmonogram projektu

Szczegółowy harmonogram projektu, zawierający zadania, czas trwania i zależności między zadaniami, znajduje się w pliku Harmonogram_projektu.mpp (Microsoft Project), dołączonym do dokumentacji projektu. Harmonogram obejmuje kolejno: analizę wymagań, projekt architektury i bazy danych, implementację API, implementację klienta WPF, testy oraz przygotowanie dokumentacji końcowej.

Skrócony harmonogram (główne fazy projektu):

| Faza projektu | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| --- | --- | --- |
| Zarządzanie projektem (plan, harmonogram, plany pomocnicze) | 15.06.2026 | 26.06.2026 |
| Specyfikowanie wymagań | 27.06.2026 | 29.06.2026 |
| Analiza specyfikacji wymagań | 30.06.2026 | 18.07.2026 |
| Przygotowanie aplikacji (projekt architektury) | 02.07.2026 | 09.07.2026 |
| Implementacja aplikacji | 10.07.2026 | 20.07.2026 |
| Testy aplikacji | 12.07.2026 | 20.07.2026 |

# 6. Kosztorys projektu

Poniższa tabela przedstawia szacunkowy nakład pracy (w godzinach) dla poszczególnych ról w projekcie:

| Rola | Szacowany nakład pracy [h] |
| --- | --- |
| Kierownik projektu | 8 |
| Analityk | 12 |
| Projektant (architekt) | 10 |
| Programista | 60 |
| Tester | 15 |
| Razem | 105 |

# 7. Zasoby projektu

Do realizacji projektu wykorzystano następujące zasoby:
• Sprzęt: komputer PC/laptop z systemem Windows 10/11.
• Visual Studio 2022 Community – bezpłatne IDE dla studentów i projektów niekomercyjnych.
• Microsoft SQL Server Express / LocalDB – bezpłatna edycja serwera bazodanowego.
• SQL Server Management Studio 22 – bezpłatne narzędzie do administracji bazą danych.
• Konto GitHub – do wersjonowania kodu (bezpłatne dla repozytoriów prywatnych/publicznych).
Wszystkie wykorzystane narzędzia i biblioteki są dostępne w bezpłatnych licencjach, projekt nie generuje kosztów licencyjnych.

# 8. Standardy i narzędzia w projekcie

• Język programowania: C# 12 (.NET 8).
• Backend: ASP.NET Core Web API 8.0, Entity Framework Core 8.0 (SqlServer, Design, Tools).
• Baza danych: Microsoft SQL Server (LocalDB), zarządzana przez SQL Server Management Studio 22.
• Klient: WPF (.NET 8, Windows Presentation Foundation), biblioteka Newtonsoft.Json 13.0.3 do serializacji danych.
• Dokumentacja API: Swagger / Swashbuckle.AspNetCore (OpenAPI).
• Hashowanie haseł: SHA-256 (System.Security.Cryptography).
• Wersjonowanie kodu: Git.
• Środowisko programistyczne: Visual Studio 2022.
• Harmonogramowanie: Microsoft Project (plik .mpp).
• Notacja diagramów: UML (diagramy klas, przypadków użycia, sekwencji, aktywności, stanu, komponentów, encji).

# 9. Procesy zarządzania

9.1 Plan zarządzania konfiguracją

Zarządzanie konfiguracją kodu źródłowego odbywa się za pomocą systemu kontroli wersji Git. Repozytorium zawiera dwa główne projekty: SteamowoAPI (backend) oraz SteamowoClient (klient WPF).

Zasady nazewnictwa commitów: krótki, opisowy komunikat w języku polskim, informujący o zakresie zmiany (np. „dodanie panelu admina”, „poprawka walidacji rejestracji”).

Zasady tagowania dokumentów projektu: każdy dokument dokumentacji ma w nazwie pliku nazwę projektu oraz typ dokumentu, np. Steamowo_Specyfikacja_wymagan.docx, Steamowo_Plan_projektu.docx, co pozwala jednoznacznie identyfikować wersję i przeznaczenie pliku.

# 9.2 Plan zarządzania ryzykiem

Celem zarządzania ryzykiem jest wczesna identyfikacja czynników mogących zagrozić terminowej i poprawnej realizacji projektu, oszacowanie ich wpływu oraz zaplanowanie działań zapobiegawczych.

Ryzyko projektu – zdarzenie lub okoliczność, która w przypadku wystąpienia może negatywnie wpłynąć na zakres, harmonogram, koszt lub jakość projektu.

Waga ryzyka – iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz wielkości jego wpływu na projekt, wyrażany w skali punktowej (np. 1–5), służący do priorytetyzacji ryzyk.

Stopień ryzyka – kategoria (np. niski / średni / wysoki) przypisywana ryzyku na podstawie jego wagi, decydująca o pilności podjęcia działań zaradczych.

Zidentyfikowane ryzyka, ich ocena oraz proponowane działania zaradcze zostały udokumentowane w osobnym pliku Raport_ryzyka_projektu.xlsx, stanowiącym bazę ryzyk projektu.

# 9.3 Plan zarządzania testami

Celem zarządzania testami jest zapewnienie, że zaimplementowana aplikacja spełnia wymagania określone w specyfikacji wymagań oraz działa poprawnie i stabilnie.

Proces projektowania testów: dla każdego kluczowego przypadku użycia (use case) przygotowywany jest co najmniej jeden przypadek testowy (test case), opisujący kroki testowe, dane wejściowe oraz oczekiwany wynik. Testy wykonywane są ręcznie po zaimplementowaniu danej funkcjonalności.

Proces zarządzania błędami: każdy znaleziony błąd jest rejestrowany w bazie błędów (Baza_bledow.xlsx) wraz z opisem, krokami reprodukcji, priorytetem i statusem. Statusy błędu: Nowy – zgłoszony, nie zweryfikowany; W trakcie – błąd jest naprawiany; Do weryfikacji – poprawka wykonana, oczekuje na retest; Zamknięty – błąd zweryfikowany jako naprawiony; Odrzucony – zgłoszenie nie jest błędem lub nie zostanie naprawione.

Struktura bazy błędów zawiera m.in.: identyfikator błędu, tytuł, opis, kroki reprodukcji, priorytet, wagę, status, datę zgłoszenia oraz datę zamknięcia.

Cykle testowe: testy jednostkowe/funkcjonalne wykonywane są na bieżąco po implementacji każdego modułu (rejestracja/logowanie, sklep, biblioteka, zwroty, panel admina), a przed oddaniem projektu wykonywany jest cykl testów regresyjnych obejmujący całą aplikację.

# 9.4 Plan zarządzania zmianami

Celem zarządzania zmianami jest zapewnienie, że wszelkie modyfikacje zakresu, wymagań lub architektury systemu Steamowo wprowadzane w trakcie trwania projektu są rejestrowane, oceniane pod kątem wpływu na harmonogram i pozostałe dokumenty, oraz wdrażane w sposób kontrolowany.

Źródła zmian: zmiany mogą wynikać z uwag prowadzącego przedmiot zgłoszonych podczas konsultacji (patrz: Plan spotkania, Notatka ze spotkania), z własnych wniosków autora podczas implementacji (np. wykryte ograniczenia przyjętego rozwiązania), lub z wyników testów (patrz: Baza błędów).

Procedura wprowadzania zmiany:
1. Identyfikacja potrzeby zmiany i jej krótki opis (co, dlaczego, jakiego elementu systemu dotyczy).
2. Ocena wpływu zmiany na istniejący kod, bazę danych (czy wymaga nowej migracji EF Core) oraz na już sporządzoną dokumentację (które dokumenty wymagają aktualizacji).
3. Wprowadzenie zmiany w kodzie źródłowym, z zachowaniem zasad wersjonowania opisanych w rozdziale 9.1 (Plan zarządzania konfiguracją).
4. Aktualizacja dotkniętej zmianą dokumentacji (np. Specyfikacja wymagań, Opis wersji aplikacji) tak, aby dokumentacja pozostawała spójna ze stanem faktycznym systemu.
5. Weryfikacja, że zmiana nie wprowadziła nowych błędów (retest dotkniętej funkcjonalności, rejestracja w Bazie błędów w razie wykrycia regresji).

Przykłady zmian wprowadzonych w trakcie realizacji projektu Steamowo: rozszerzenie zakresu o funkcję zwrotu gier i historię transakcji (pierwotnie nieplanowane w podstawowej wersji), zmiana motywu graficznego klienta WPF na ciemniejszy na życzenie odbiorcy, zmiana algorytmu hashowania haseł z BCrypt na SHA-256. Każda z tych zmian została odzwierciedlona w aktualnej wersji kodu oraz w dokumencie Opis wersji aplikacji (rozdział 7 - Zmiany od poprzedniej wersji).

# 9.5 Plan zapewnienia jakości

Celem planu zapewnienia jakości jest określenie działań podejmowanych w trakcie realizacji projektu Steamowo, mających zagwarantować, że produkt końcowy (aplikacja oraz dokumentacja) spełnia przyjęte wymagania funkcjonalne, niefunkcjonalne oraz standardy jakości kodu i dokumentacji.

Działania zapewnienia jakości kodu źródłowego:
• Stosowanie spójnej konwencji nazewnictwa (PascalCase dla klas/metod publicznych, camelCase dla zmiennych lokalnych), zgodnie z rozdziałem 8 (Standardy i narzędzia).
• Podział odpowiedzialności na warstwy (Controllers/Models/Data/DTOs w API; Views/Services/Models w kliencie), ograniczający złożoność pojedynczych klas.
• Manualna weryfikacja poprawności kompilacji (0 błędów, minimalna liczba ostrzeżeń) przed każdym zamknięciem etapu implementacji.
• Wersjonowanie kodu w Git, umożliwiające powrót do poprzedniej, działającej wersji w razie regresji.

Działania zapewnienia jakości funkcjonalnej:
• Wykonywanie testów funkcjonalnych (test case'y) po zaimplementowaniu każdego kluczowego modułu, zgodnie z Planem zarządzania testami (rozdział 9.3).
• Rejestrowanie i śledzenie napotkanych błędów w Bazie błędów, z jednoznacznym statusem (Nowy / W trakcie / Zamknięty), do czasu ich usunięcia.

Działania zapewnienia jakości dokumentacji:
• Wypełnianie dokumentacji projektowej równolegle z postępem prac programistycznych, a nie dopiero na zakończenie projektu, co zmniejsza ryzyko niespójności między kodem a opisem.
• Spójność terminologii i numeracji wymagań (WF-xx, WN-xx) między dokumentami Specyfikacja wymagań, Analiza specyfikacji wymagań, Projekt aplikacji oraz Use case'ami i Test case'ami.
• Weryfikacja zgodności dokumentacji z formularzem kontrolnym projektu, stosowanym jako lista kontrolna kompletności przed oddaniem projektu.

Kryteria akceptacji jakości: projekt uznaje się za spełniający przyjęte kryterium jakości, jeżeli wszystkie wymagania funkcjonalne WF-01 do WF-10 są zaimplementowane i przechodzą odpowiadające im testy, a w Bazie błędów nie pozostają otwarte błędy o priorytecie krytycznym lub pilnym.